KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN DỰ ÁN

Tournament Manager Enterprise / PIC_HUU

Mục tiêu CTO doanh nghiệp - MVP 100 giải Pickleball, mở rộng Multi-Sport

Mục đích tài liệu: làm tệp nguồn thống nhất để ChatGPT, Codex và người phát triển hiểu đúng bối cảnh, mục tiêu sản phẩm, kiến trúc cần đạt, các hạng mục cần sửa, dữ liệu test và tiêu chí nghiệm thu.

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Ngữ cảnh triển khai | Codex đã kết nối GitHub và Supabase, được phép tạo, xóa, chỉnh sửa schema, RPC, RLS, dữ liệu demo và mã nguồn. |
| Dữ liệu hiện tại | Chỉ là dữ liệu demo, có thể reset mạnh. Tuy nhiên cần giữ hoặc tạo lại ít nhất một tài khoản SUPER_ADMIN để không tự khóa hệ thống. |
| Mục tiêu trước mắt | Vận hành ổn định 100 giải Pickleball, mỗi giải có nhiều nội dung thi đấu. |
| Mục tiêu mở rộng | Có thể nâng cấp lên nhiều bộ môn: đá cầu, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh... mỗi bộ môn có nhiều nội dung, thể thức và luật tính điểm riêng. |
| Kiến trúc mục tiêu | Frontend React + TanStack React Query -> Supabase RPC -> PostgreSQL -> RLS. Frontend không tự xử lý tenant_id, ownership, phân quyền, winner hoặc scoring. |

# 1. Tóm tắt điều hành

Dự án cần được hoàn thiện theo hướng nền tảng SaaS quản lý giải đấu thể thao. Pickleball là bộ môn đầu tiên để chứng minh sản phẩm, không nên hard-code toàn bộ kiến trúc theo Pickleball. Hệ thống cần đạt mức Commercial Beta vững chắc cho 100 giải trước khi tiếp tục mở rộng nhiều bộ môn và nhiều quy mô lớn hơn.

Trọng tâm không phải thêm thật nhiều tính năng rời rạc, mà là đóng khóa kiến trúc: dữ liệu sạch, role thống nhất, RLS/RPC đúng, frontend gọi đúng RPC, thuật toán thi đấu kiểm thử được, realtime không subscribe toàn bảng và có dữ liệu test tự động.

| Hạng mục | Mục tiêu CTO cần đạt |
| --- | --- |
| Dữ liệu | Không còn dữ liệu mồ côi; có khóa ngoại, seed/test rõ ràng; có thể reset demo an toàn. |
| Phân quyền | Role thống nhất; RLS chặn tại database; RPC kiểm tra quyền; frontend không tự quyết định quyền. |
| Nghiệp vụ | Tạo giải, tạo nội dung, thêm đội, chia bảng, sinh lịch, nhập điểm, xếp hạng, live dashboard chạy trọn luồng. |
| Mở rộng | Có schema multi-sport, event config, scoring config và match_sets để hỗ trợ 1 séc/3 séc. |
| Triển khai | Bản online chạy đủ chức năng; không phụ thuộc server không được deploy. |
| Kiểm thử | Có dữ liệu test tự sinh 100 giải; có checklist UI/SQL/load test. |

# 2. Kiến trúc sản phẩm cần chốt

## 2.1. Không gọi là app Pickleball đơn thuần

Tên sản phẩm nên hiểu là Tournament Manager Enterprise. Pickleball là sport đầu tiên, sau này có thể mở rộng sang đá cầu, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh và các bộ môn khác.

Tenant -> Tournament Workspace -> Sport -> Event / Competition Content -> Teams / Athletes -> Groups -> Matches -> Match Sets -> Standings -> Knockout Bracket

## 2.2. Ví dụ mô hình vận hành

| Tầng | Ví dụ |
| --- | --- |
| Tenant | Trường PTDTBT TH&THCS Cốc Đán |
| Tournament | Giải Pickleball giao lưu năm 2026 |
| Sport | Pickleball |
| Event 1 | Đôi nam - vòng bảng + loại trực tiếp - 1 séc |
| Event 2 | Đôi nữ - loại trực tiếp - best of 3 |
| Event 3 | Đôi nam nữ - vòng tròn - 1 séc |

## 2.3. Nguyên tắc Zero Trust cần áp dụng

Frontend không tự truyền hoặc quyết định tenant_id cho nghiệp vụ quan trọng.

Frontend không tự xác định ownership, winner_id, quyền nhập điểm hoặc quyền quản trị.

Mọi thao tác ghi quan trọng phải đi qua RPC hoặc Edge Function.

RPC tự lấy current_tenant_id(), current_account_id(), current_role_name().

RLS vẫn phải bật để bảo vệ database nếu RPC hoặc frontend có lỗi.

Mọi thao tác quan trọng cần ghi audit_logs.

# 3. Mục tiêu sản phẩm theo giai đoạn

| Giai đoạn | Mục tiêu | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | MVP doanh nghiệp cho 100 giải Pickleball. | Chạy ổn định 100 tournaments, 300 events, 4.800 teams, 1.200 groups, hàng nghìn matches; nhập điểm và live dashboard ổn định. |
| Giai đoạn 2 | Multi-sport nền tảng. | Thêm sports, event config, scoring config, match_sets, thuật toán thể thức theo cấu hình. |
| Giai đoạn 3 | Thương mại quy mô vừa. | Hoàn tất RLS audit, index, EXPLAIN ANALYZE, pg_stat_statements, realtime stress test. |
| Giai đoạn 4 | Mở rộng lớn. | Chỉ công bố khi có benchmark thực tế; không tuyên bố 1000+ giải nếu chưa đo. |

# 4. Kế hoạch triển khai chi tiết cho Codex

## PHASE 0 - Chuẩn bị branch, thư mục và reset dữ liệu demo

Mục tiêu: tạo nhánh làm việc an toàn, dọn dữ liệu demo hiện tại, nhưng không tự khóa hệ thống khỏi tài khoản quản trị.

Tạo branch mới: enterprise-completion-v1.

Tạo thư mục: supabase/migrations/enterprise_completion_v1/, supabase/seeds/, docs/cto/, tests/enterprise/.

Backup schema hiện tại vào docs/cto/current_supabase_schema_backup.sql nếu Codex có thể đọc từ Supabase.

Reset business data demo: tournament, events, groups, teams, matches, account_event_permissions, audit_logs, tenant_subscriptions, invoices, payments.

Không xóa auth.users nếu chưa có script tạo lại SUPER_ADMIN bằng Supabase Admin API.

-- File: supabase/migrations/enterprise_completion_v1/001_reset_demo_data.sql BEGIN; TRUNCATE TABLE public.matches, public.teams, public.groups, public.account_event_permissions, public.audit_logs, public.events, public.tournament, public.tenant_subscriptions, public.invoices, public.payments RESTART IDENTITY CASCADE; COMMIT;

| Kiểm tra | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| Public business data đã sạch | Không còn tournament/event/team/match demo cũ. |
| Auth admin còn đăng nhập được | Có ít nhất 1 tài khoản quản trị. |
| RLS không khóa nhầm admin | SUPER_ADMIN vào được dashboard. |
| Không còn dữ liệu orphan | Không còn team/match trỏ tới event cũ. |

## PHASE 1 - Chuẩn hóa role và permission

Mục tiêu: toàn bộ hệ thống chỉ sử dụng một bộ role duy nhất. Loại bỏ EVENT_MANAGER để tránh lệch giữa frontend và database.

Bộ role chuẩn: - SUPER_ADMIN - TENANT_ADMIN - EVENT_ADMIN - REFEREE - VIEWER Bộ permission chuẩn: - * - manage_tenants - manage_accounts - manage_tournaments - manage_events - manage_teams - manage_groups - manage_matches - enter_scores - view_audit_logs - view_public - manage_billing

Tìm toàn bộ EVENT_MANAGER trong source code và thay bằng EVENT_ADMIN.

Sửa các file: src/lib/auth/authorization.ts, src/lib/auth/permissions.ts, src/lib/auth/usePermission.ts, src/components/AccountManager.tsx và mọi UI option role.

Seed lại roles, permissions, role_permissions.

Đảm bảo SUPER_ADMIN có permission *.

Đảm bảo TENANT_ADMIN có quyền trong tenant; EVENT_ADMIN trong event; REFEREE chỉ nhập điểm; VIEWER chỉ xem public.

| Chức năng | SUPER_ADMIN | TENANT_ADMIN | EVENT_ADMIN | REFEREE | VIEWER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quản lý tenant | Có | Không | Không | Không | Không |
| Quản lý tài khoản | Có | Trong tenant | Không | Không | Không |
| Tạo giải | Có | Có | Không | Không | Không |
| Tạo nội dung thi đấu | Có | Có | Nếu được cấp | Không | Không |
| Thêm đội / chia bảng / tạo lịch | Có | Có | Trong event | Không | Không |
| Nhập điểm | Có | Có | Có | Event được cấp | Không |
| Xem public | Có | Có | Có | Có | Có |
| Xem audit log | Có | Có | Giới hạn | Không | Không |

| Bảng kiểm | Mức đạt |
| --- | --- |
| rg "EVENT_MANAGER" | Không trả kết quả. |
| AccountManager role options | Chỉ còn SUPER_ADMIN, TENANT_ADMIN, EVENT_ADMIN, REFEREE, VIEWER nếu cần. |
| REFEREE đăng nhập | Không thấy menu quản lý đội/bảng; chỉ nhập điểm event được cấp. |
| EVENT_ADMIN | Chỉ thao tác event được cấp. |

## PHASE 2 - Multi-Sport schema

Mục tiêu: đưa Pickleball thành dữ liệu cấu hình của sport, mở đường cho các bộ môn khác sau này.

-- File: 002_multisport_schema.sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.sports ( id text PRIMARY KEY, name text NOT NULL, slug text NOT NULL UNIQUE, scoring_type text NOT NULL DEFAULT 'sets', default_settings jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb, created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz ); INSERT INTO public.sports (id, name, slug, scoring_type, default_settings) VALUES ('sport_pickleball', 'Pickleball', 'pickleball', 'sets', '{ "maxScore": 15, "capScore": 17, "winByTwo": true, "matchSetMode": "single", "setsToWin": 1, "numberOfSets": 1 }'::jsonb) ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET name = EXCLUDED.name, slug = EXCLUDED.slug, scoring_type = EXCLUDED.scoring_type, default_settings = EXCLUDED.default_settings; ALTER TABLE public.events ADD COLUMN IF NOT EXISTS sport_id text REFERENCES public.sports(id), ADD COLUMN IF NOT EXISTS competition_type text DEFAULT 'doubles', ADD COLUMN IF NOT EXISTS format_type text DEFAULT 'group_then_knockout', ADD COLUMN IF NOT EXISTS scoring_config jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb, ADD COLUMN IF NOT EXISTS ranking_config jsonb NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb;

| Trường cấu hình | Giá trị chuẩn |
| --- | --- |
| format_type | round_robin_only, knockout_only, group_then_knockout |
| competition_type | singles, doubles, team, individual_time, custom |
| matchSetMode | single hoặc best_of_3 |
| numberOfSets | 1 hoặc 3 |
| setsToWin | 1 với single; 2 với best_of_3 |
| maxScore / capScore | Ví dụ 15/17, 11/15, 21/25 tùy event. |

## PHASE 3 - Thêm match_sets để hỗ trợ 1 séc / 3 séc

Mục tiêu: không lưu điểm ván trực tiếp trong matches khi cần best of 3. Bảng matches lưu kết quả tổng theo số séc thắng; bảng match_sets lưu điểm từng séc.

-- File: 003_match_sets.sql CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.match_sets ( id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), match_id text NOT NULL REFERENCES public.matches(id) ON DELETE CASCADE, tenant_id uuid NOT NULL REFERENCES public.tenants(id), event_id text NOT NULL REFERENCES public.events(id), set_number integer NOT NULL, score_a integer, score_b integer, winner_id text REFERENCES public.teams(id), status text NOT NULL DEFAULT 'pending', created_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), updated_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(), deleted_at timestamptz, CONSTRAINT uq_match_set_number UNIQUE (match_id, set_number) );

| Tình huống | Cách lưu |
| --- | --- |
| Trận 1 séc A thắng B 15-10 | match_sets có 1 dòng 15-10; matches.score_a = 1, score_b = 0, winner_id = A. |
| Trận 3 séc A thắng 2-1 | match_sets có 3 dòng; matches.score_a = 2, score_b = 1, winner_id = A. |
| Reset trận | Đưa match_sets về pending hoặc xóa mềm; matches về pending, score rỗng. |

## PHASE 4 - RPC hóa nghiệp vụ cốt lõi

Mục tiêu: frontend không ghi trực tiếp vào các bảng teams, groups, matches cho thao tác nghiệp vụ quan trọng. Mọi rule nằm trong RPC/PostgreSQL/RLS.

| RPC | Chức năng |
| --- | --- |
| create_team_v1 | Tạo đội trong event, RPC tự lấy tenant_id và ghi audit. |
| update_team_v1 | Sửa đội, kiểm tra quyền event. |
| archive_team_v1 | Xóa mềm đội. |
| import_teams_v1 | Import đội theo batch, validate trùng tên. |
| setup_groups_v4 | Chia bảng theo số bảng, random hoặc seed. |
| assign_team_to_group_v2 | Chuyển đội giữa bảng, cập nhật đồng bộ lịch nếu cần. |
| generate_schedule_v1 | Sinh lịch theo format_type. |
| update_match_score_v1 | Nhập điểm trận 1 séc. |
| update_match_set_score_v1 | Nhập điểm từng séc. |
| reset_match_score_v1 | Reset kết quả trận. |
| update_event_config_v1 | Cập nhật thể thức và cấu hình séc. |
| grant_event_access_v1 | Cấp quyền EVENT_ADMIN/REFEREE cho event. |
| revoke_event_access_v1 | Thu hồi quyền event. |
| dev_reset_seed_v1 | Reset và sinh dữ liệu test, chỉ SUPER_ADMIN. |

Mọi RPC quản trị dùng SECURITY DEFINER nhưng phải SET search_path TO public, pg_temp.

Kiểm tra auth.uid(), current_account_id(), current_tenant_id(), current_role_name().

Không tin tenant_id do frontend truyền vào.

Không grant RPC quản trị cho anon.

Ghi audit_logs cho thao tác tạo/sửa/xóa/import/nhập điểm/cấp quyền.

-- Mẫu nguyên tắc cho RPC nghiệp vụ CREATE OR REPLACE FUNCTION public.update_match_score_v1( p_match_id text, p_score_a integer, p_score_b integer ) RETURNS jsonb LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER SET search_path TO public, pg_temp AS $$ DECLARE v_account_id uuid; v_tenant_id uuid; v_role text; BEGIN v_account_id := public.current_account_id(); v_tenant_id := public.current_tenant_id(); v_role := public.current_role_name(); IF v_account_id IS NULL THEN RAISE EXCEPTION 'UNAUTHENTICATED'; END IF; -- Kiểm tra match thuộc tenant hiện tại, quyền event, scoring_config, winner. -- Cập nhật match_sets/matches và ghi audit_logs. RETURN jsonb_build_object('success', true); END; $$;

## PHASE 5 - Sửa frontend theo RPC và cấu hình event

Mục tiêu: giao diện điều khiển theo quy trình tạo giải -> chọn bộ môn -> tạo nội dung -> chọn thể thức -> chọn số séc -> nhập đội -> chia bảng -> sinh lịch -> nhập điểm -> xem kết quả.

| File/Component | Việc cần sửa |
| --- | --- |
| src/hooks/useDataMutations.ts | Thay ghi trực tiếp teams/matches/groups bằng RPC. |
| src/components/create-event-modal.tsx | Thêm chọn sport, competition_type, format_type, scoring_config. |
| src/components/ScoreEntry.tsx | Hỗ trợ nhập 1 séc và best of 3. |
| src/components/Standings.tsx | Tính xếp hạng theo match_sets khi best_of_3. |
| src/components/KnockoutBracket.tsx | Nhận winner từ RPC, tự đẩy đội thắng. |
| src/components/LiveDashboard.tsx | Hiển thị cấu hình event, điểm từng séc nếu có. |
| src/hooks/useRealtimeSubscriptions.ts | Hook realtime riêng, lọc theo selectedEventId/selectedTournamentId. |

Các tìm kiếm Codex phải kiểm tra sau khi sửa: rg "EVENT_MANAGER" src rg "supabase.from\('teams'\).*insert" src rg "supabase.from\('matches'\).*insert" src rg "supabase.from\('matches'\).*update" src rg "supabase.from\('groups'\).*insert" src

## PHASE 6 - Hoàn thiện thuật toán thi đấu

| Thể thức | Yêu cầu |
| --- | --- |
| round_robin_only | Hỗ trợ số đội chẵn/lẻ, BYE tự động, mỗi cặp gặp nhau 1 lần, xếp hạng theo điểm/hiệu số/cấu hình. |
| knockout_only | Hỗ trợ nhánh 4/8/16/32, tự thêm BYE nếu thiếu, đội thắng tự vào vòng sau, chung kết và tranh ba nếu bật. |
| group_then_knockout | Chia bảng, sinh lịch vòng bảng, chọn nhất/nhì/hạng 3 xuất sắc, tạo bracket knockout. |
| best_of_3 | Không cho nhập séc thừa; đủ 2 séc thắng thì khóa trận; winner tính tự động. |

| Test thuật toán | Dữ liệu | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Vòng tròn 4 đội | A,B,C,D | 6 trận. |
| Vòng tròn 5 đội | A,B,C,D,E | 10 trận, có BYE nội bộ nếu cần. |
| 16 đội chia 4 bảng | 4 đội/bảng | Mỗi bảng 6 trận. |
| Lấy nhất nhì | 4 bảng | 8 đội vào knockout. |
| Lấy hạng 3 xuất sắc | 4 bảng | Số đội vào theo cấu hình, có tùy chọn trừ kết quả với đội bét bảng. |
| Loại trực tiếp 8 đội | 8 đội | QF, SF, Final. |
| Best of 3 | A thắng 2-1 | Winner đúng, score match = 2-1. |

## PHASE 7 - Tối ưu realtime theo tenant/event

Mục tiêu: không subscribe toàn bảng. Người dùng đang ở event nào chỉ nhận thay đổi của event đó. Điều này đặc biệt quan trọng khi có 100 giải chạy song song.

Thiết kế gợi ý: channel: tenant:{tenant_id}:event:{event_id} Subscribe: - matches where event_id = selectedEventId - teams where event_id = selectedEventId - groups where event_id = selectedEventId - events where tournament_id = selectedTournamentId Không subscribe toàn bảng: - matches - teams - groups - events - tournament

| Kiểm tra | Kết quả cần đạt |
| --- | --- |
| User ở Event A | Chỉ nhận thay đổi Event A. |
| Event B nhập điểm | Event A không reload. |
| 10 trọng tài nhập điểm đồng thời | Không giật toàn app. |
| LiveDashboard | Cập nhật điểm realtime đúng event. |

## PHASE 8 - Hardening database cho mục tiêu 100 giải

Mục tiêu: áp dụng các index đã được duyệt trong hướng V5.7 để tăng tốc truy vấn event/team/match/audit/billing. Khi chạy production nên dùng CREATE INDEX CONCURRENTLY.

-- File: 005_enterprise_indexes.sql CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_groups_tournament_id ON public.groups(tournament_id); CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_groups_event_id_partial ON public.groups(event_id) WHERE deleted_at IS NULL; CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_teams_event_id_partial ON public.teams(event_id) WHERE deleted_at IS NULL; CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_matches_event_id_partial ON public.matches(event_id) WHERE deleted_at IS NULL; CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_acct_event_perms_event_partial ON public.account_event_permissions(event_id) WHERE deleted_at IS NULL; CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_accounts_role_id ON public.accounts(role_id); CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_audit_logs_tenant_id_id_desc ON public.audit_logs(tenant_id, id DESC); CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_invoices_tenant_date_desc ON public.invoices(tenant_id, invoice_date DESC); CREATE INDEX CONCURRENTLY IF NOT EXISTS idx_tenant_subscriptions_active_partial ON public.tenant_subscriptions(tenant_id) WHERE status = 'active'; ANALYZE;

## PHASE 9 - Sinh dữ liệu test tự động cho 100 giải Pickleball

Mục tiêu: có dữ liệu đủ lớn để kiểm thử luồng thật, không kiểm thử bằng vài dòng demo rời rạc.

| Dữ liệu test | Số lượng mục tiêu |
| --- | --- |
| Tenants | 1 |
| SUPER_ADMIN | 1 |
| TENANT_ADMIN | 3 |
| EVENT_ADMIN | 20 |
| REFEREE | 50 |
| Tournaments | 100 |
| Events mỗi tournament | 3 |
| Tổng events | 300 |
| Teams mỗi event | 16 |
| Tổng teams | 4.800 |
| Groups mỗi event | 4 |
| Tổng groups | 1.200 |
| Group matches | Khoảng 7.200 |

RPC gợi ý: dev_reset_seed_v1( p_tournaments integer default 100, p_events_per_tournament integer default 3, p_teams_per_event integer default 16, p_generate_matches boolean default true ) Chỉ cho SUPER_ADMIN. Không grant cho anon. Dùng cho development/staging, không dùng vô tội vạ ở production.

Query kiểm tra số lượng: SELECT count(*) FROM public.tournament WHERE deleted_at IS NULL; SELECT count(*) FROM public.events WHERE deleted_at IS NULL; SELECT count(*) FROM public.teams WHERE deleted_at IS NULL; SELECT count(*) FROM public.groups WHERE deleted_at IS NULL; SELECT count(*) FROM public.matches WHERE deleted_at IS NULL; SELECT count(*) FROM public.account_event_permissions WHERE deleted_at IS NULL;

## PHASE 10 - Kiểm thử nghiệp vụ end-to-end bằng UI

| STT | Tình huống test | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUPER_ADMIN đăng nhập | Vào được toàn hệ thống. |
| 2 | Tạo tenant demo | Thành công. |
| 3 | Tạo giải Pickleball | Thành công. |
| 4 | Tạo 3 nội dung: Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ | Thành công. |
| 5 | Cấu hình Đôi nam: vòng bảng + loại trực tiếp, 1 séc | Lưu đúng scoring_config. |
| 6 | Cấu hình Đôi nữ: loại trực tiếp, best of 3 | Lưu đúng scoring_config. |
| 7 | Import 16 đội | Thành công. |
| 8 | Chia 4 bảng | Mỗi bảng 4 đội. |
| 9 | Sinh lịch vòng bảng | Mỗi bảng 6 trận. |
| 10 | Nhập điểm vòng bảng | Bảng xếp hạng cập nhật. |
| 11 | Chọn đội vào vòng trong | Knockout sinh đúng. |
| 12 | Nhập điểm knockout | Đội thắng tự vào vòng sau. |
| 13 | REFEREE nhập điểm event được cấp | Thành công. |
| 14 | REFEREE nhập điểm event không được cấp | Bị chặn. |
| 15 | Public LiveDashboard | Xem được không cần đăng nhập nếu event public. |
| 16 | Audit log | Có ghi thao tác quan trọng. |

## PHASE 11 - Kiểm thử tải mức 100 giải

Mục tiêu: chứng minh chắc mức 100 giải Pickleball trước. Không tuyên bố 1000+ giải hoặc hàng chục nghìn người dùng đồng thời nếu chưa benchmark.

| Hạng mục đo | Ngưỡng tạm chấp nhận |
| --- | --- |
| Load dashboard 100 giải | < 2 giây |
| Load danh sách event | < 1 giây |
| Load teams/matches theo event | < 1 giây |
| Nhập điểm 1 trận | < 500 ms |
| Sinh lịch 16 đội | < 2 giây |
| Không lỗi RLS | 100% |

Tạo script tests/enterprise/load_100_tournaments.mjs.

Đo dashboard, event list, team list, match list, nhập điểm, sinh lịch.

Ghi kết quả vào docs/cto/PERFORMANCE_CHECKLIST.md.

## PHASE 12 - Căn chỉnh deployment

Nếu tiếp tục dùng GitHub Pages thì không thể chạy server.ts kiểu Node/Express. Các API admin dùng service role phải chuyển sang Supabase Edge Functions hoặc deploy backend lên Vercel/Render/Cloud Run.

| Hướng | Ưu điểm | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- |
| Frontend tĩnh + Supabase Edge Functions | Gọn, phù hợp Supabase, GitHub Pages/Vercel đều chạy được. | Khuyến nghị cho SaaS Supabase. |
| Frontend + server.ts trên Vercel/Render/Cloud Run | Giữ được backend Node hiện có. | Chỉ chọn nếu muốn duy trì Express server. |

# 5. Thứ tự PR để Codex triển khai không bị loạn

| PR | Nội dung | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| PR 1 | Reset demo + chuẩn role/permission. | Sạch nền tảng. |
| PR 2 | Multi-sport schema + match_sets. | Mở đường cho nhiều môn, nhiều séc. |
| PR 3 | Core RPC + RLS. | Bảo mật nghiệp vụ. |
| PR 4 | Sửa frontend theo RPC + wizard event. | Chạy nghiệp vụ thật. |
| PR 5 | Seed 100 giải + test + index + báo cáo. | Chứng minh mục tiêu 100 giải. |

# 6. Bảng nghiệm thu cuối cùng

## 6.1. Nghiệm thu dữ liệu

| Điều kiện | Đạt |
| --- | --- |
| Không còn dữ liệu demo cũ gây mồ côi. | ☐ |
| Có 1 tenant demo. | ☐ |
| Có 100 giải Pickleball test. | ☐ |
| Mỗi giải có 3 nội dung. | ☐ |
| Mỗi nội dung có 16 đội. | ☐ |
| Không có team không thuộc event. | ☐ |
| Không có match không thuộc event. | ☐ |
| Không có group chứa team id không tồn tại. | ☐ |

## 6.2. Nghiệm thu phân quyền

| Điều kiện | Đạt |
| --- | --- |
| SUPER_ADMIN thấy toàn bộ. | ☐ |
| TENANT_ADMIN thấy dữ liệu trong tenant. | ☐ |
| EVENT_ADMIN chỉ thao tác event được cấp. | ☐ |
| REFEREE chỉ nhập điểm event được cấp. | ☐ |
| VIEWER chỉ xem public. | ☐ |
| Không còn EVENT_MANAGER. | ☐ |

## 6.3. Nghiệm thu nghiệp vụ Pickleball

| Điều kiện | Đạt |
| --- | --- |
| Tạo giải mới. | ☐ |
| Tạo nội dung Đôi nam. | ☐ |
| Tạo nội dung Đôi nữ. | ☐ |
| Chọn vòng tròn. | ☐ |
| Chọn loại trực tiếp. | ☐ |
| Chọn vòng bảng + loại trực tiếp. | ☐ |
| Chọn 1 séc. | ☐ |
| Chọn 3 séc. | ☐ |
| Import đội. | ☐ |
| Chia bảng. | ☐ |
| Sinh lịch. | ☐ |
| Nhập điểm. | ☐ |
| Xếp hạng. | ☐ |
| Vào vòng trong. | ☐ |
| Live dashboard. | ☐ |

# 7. Prompt tổng cho Codex

Có thể copy nguyên khối dưới đây vào Codex để bắt đầu triển khai. Codex cần làm theo từng phase, commit theo PR nhỏ, luôn chạy build/test sau mỗi phần.

Bạn đang làm việc trong repository PIC_HUU / Tournament Manager Enterprise. Mục tiêu là hoàn thiện dự án theo chuẩn CTO doanh nghiệp, trước mắt vận hành ổn định 100 giải Pickleball, sau này có thể nâng cấp thành nền tảng multi-sport cho đá cầu, bóng chuyền, bóng đá, điền kinh và nhiều bộ môn khác. Bối cảnh: - GitHub đã kết nối. - Supabase đã kết nối. - Bạn được phép tạo, sửa, xóa schema, RPC, RLS, index, seed data và mã nguồn. - Dữ liệu hiện tại là demo, được phép reset mạnh. - Không được làm lộ secret, service role key, database password. - Không xóa auth.users nếu chưa có cách tạo lại tài khoản SUPER_ADMIN. - Phải đảm bảo sau khi sửa vẫn có ít nhất một SUPER_ADMIN đăng nhập được. Mục tiêu kiến trúc: - SaaS multi-tenant. - Frontend React + TanStack React Query. - Business logic phải nằm trong Supabase RPC/PostgreSQL/RLS. - Frontend không tự quyết định tenant_id, ownership, phân quyền, winner, scoring. - Ownership lấy từ account_event_permissions + roles. - Role chuẩn duy nhất: SUPER_ADMIN, TENANT_ADMIN, EVENT_ADMIN, REFEREE, VIEWER. - Loại bỏ hoàn toàn EVENT_MANAGER khỏi source code. - Pickleball là sport đầu tiên, không hard-code toàn bộ hệ thống theo Pickleball. Hãy triển khai theo các phase: 0. Tạo branch enterprise-completion-v1, thư mục migrations/seeds/docs/tests, backup schema. 1. Reset dữ liệu demo, giữ hoặc tạo lại SUPER_ADMIN. 2. Chuẩn hóa role/permission, xóa EVENT_MANAGER. 3. Thêm multi-sport schema và seed sport_pickleball. 4. Thêm match_sets để hỗ trợ 1 séc và best of 3. 5. Tạo RPC nghiệp vụ: team, group, schedule, score, event config, event access, dev seed. 6. Sửa frontend để gọi RPC thay vì ghi trực tiếp bảng business. 7. Tối ưu realtime theo selectedEventId/selectedTournamentId. 8. Áp dụng 9 index hardening V5.7 và chạy ANALYZE. 9. Sinh dữ liệu test 100 tournaments, 300 events, 4.800 teams, 1.200 groups và matches tương ứng. 10. Tạo TEST_MATRIX.md, PERFORMANCE_CHECKLIST.md, IMPLEMENTATION_REPORT.md. Trước khi bàn giao, bắt buộc chạy: - npm run build - rg "EVENT_MANAGER" - rg "supabase.from\('teams'\).*insert" src - rg "supabase.from\('matches'\).*insert" src - rg "supabase.from\('matches'\).*update" src - Kiểm tra UI: tạo giải, tạo event, thêm đội, chia bảng, sinh lịch, nhập điểm, xếp hạng, live dashboard. Kết quả bàn giao: - Pull request enterprise-completion-v1. - Danh sách file changed. - Migration SQL. - Seed/test script. - Báo cáo docs/cto/IMPLEMENTATION_REPORT.md. - Checklist test đã chạy và kết quả.

# 8. Kết luận hành động

Hướng làm đúng là không vá lặt vặt từng lỗi UI, mà triển khai một đợt enterprise completion có kiểm soát: reset demo, chuẩn role, thêm multi-sport schema, thêm match_sets, RPC hóa nghiệp vụ, sửa frontend theo cấu hình event, sinh dữ liệu test 100 giải và chạy kiểm thử. Sau khi đạt chắc 100 giải Pickleball, hệ thống mới có nền tảng để mở rộng các bộ môn khác.

Trạng thái mục tiêu sau khi hoàn thành tài liệu này: Commercial Beta vững chắc cho 100 giải Pickleball, có đường kiến trúc rõ để nâng cấp multi-sport.